新海钢大厦项目

玻璃幕墙工程检测服务合同

甲方（委托人）：  海南海钢集团有限公司

乙方(检测机构)：

检测机构编号：

签约地点：海南省昌江县石碌镇

签订日期：        年      月      日

甲方（委托人）：海南海钢集团有限公司

乙方（检测机构）：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的,遵循平等､自愿､公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本项目玻璃幕墙工程检测事宜协商一致,签订本合同｡

一、工程概况

1.工程名称：新海钢大厦项目玻璃幕墙工程检测服务

2.工程地点：海南省海口市

二、检测内容

包括但不限于对玻璃传热系数等进行节能检测；对玻璃幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能等物理性能进行检测；对玻璃幕墙所使用的玻璃、铝材、密封胶等材料的质量与性能进行检测；对玻璃幕墙的安装质量，包括连接件安装、幕墙垂直度等进行全面检测。

三、检测依据

1.《建筑幕墙》（GB/T 21086）；

2.《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102）；

3.《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ／T 139-2020）；

4.《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 15227）

5.其他规范及设计图纸和甲方的要求。

四、服务期限

甲方提前通知乙方进场检测，乙方在接到通知后 2 天内进场实施检测，现场作业完成后 7 天内提供检测报告。

五、检测费用及支付方式

1.检测费用：本合同以总价包干的方式承包。总费用为人民币    元（大写：      ）。乙方检测子项应不少于报价表中检测类目的子项内容，结算价格不因乙方根据幕墙工程设计文件提供的检测深化方案而进行调整。此费用包含检测人员的人工费用、设备使用费用、材料费用、交通费用、税费等一切与检测相关的费用。

2.支付方式：本合同签订后支付合同总额的15%作为预付款；余款待完成全部检测内容并提交全部检测报告后，一次性支付。在支付款项前乙方必须提供等额的增值税专用发票，否则甲方有权不予支付。

六、检测报告的交付

乙方须在完成每一项检测内容后及时交付检测报告。乙方交付检测报告一式 肆 份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的报告份数有特殊需要时，可另行约定。

七、甲方权利与义务

1.为乙方提供开展检测工作所需的项目资料。

2.协助乙方协调项目现场的相关事宜，为检测工作的顺利进行提供必要的支持与保障。

3.有权要求乙方按照合同约定的检测标准、检测内容与检测周期开展检测工作。对乙方的检测工作进行全程监督，确保检测工作的公正性、准确性与规范性。

4.按照合同约定的时间与方式向乙方支付检测费用。

5.甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

八、乙方权利与义务

1.乙方须根据幕墙工程设计文件编制详细周密的检测方案报甲方、甲方委托的监理单位审核，按审核合格后的检测方案进行检测，保质、保量、按时完成本合同文件所述工作范围内的所有责任及工作内容。

2.对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记或校验码的检测报告。

3.根据合同要求的检测方法、数量和工期，根据有关规范、规程和技术文件的要求进行检测，并确保检测成果的可靠性、科学性和公正性。

4.乙方现场检测时应严格遵守工程安全管理及其他现场管理制度，采取必要的安全防护措施，确保检测人员与项目现场的安全。如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

5.对检测过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密：未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。

6.在检测报告出具后，为甲方提供必要的技术咨询服务，解答甲方对检测报告的疑问，协助甲方处理与检测结果相关的问题。

7.若检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果 1 日内通知甲方，并对不合格项提出整改建议并免费复检一次。

九、违约责任

1.若甲方未按照合同约定的时间与方式向乙方支付检测费用，每逾期一日，应按照未支付金额的千分之一向乙方支付违约金。

2.若乙方未按照合同约定时间开展检测工作并提交报告，每逾期一日，应按照检测总费用的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的检测费用，同时乙方应承担因此给甲方造成的损失。

3.若乙方原因造成检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测、检测结论判断错误的，乙方必须在甲方要求的时间内无偿给予修正、补充和完善，给甲方造成损失的应予以赔偿。如因检测报告问题给甲方或第三方造成重大损失的，乙方应承担相应的法律责任。

4.乙方人员对不合格工程出具合格检测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

- 十、通知与送达

乙方确认以下通讯地址及联系人是甲方履行合同过程中向乙方履行通知义务的通讯地址及联系人。地址：            ；联系人：      ；电话：             。本合同任何通知或文件，乙方以专人送达或邮寄送达，如以邮寄送达的，则在投递之日起5日内视为送达；如专人送达乙方拒收或其他原因不能获取乙方签收的，甲方将通知或文件张贴或者留置在乙方上述地址，并拍照记录送达过程，视为已送达。

所有通知和通信都应是书面的（可用电子邮件预送达），并亲自送达或以传真、挂号邮寄、特快专递等方式至本合同所示的项目联系人。

亲自送达或挂号邮寄、特快专递的通知送达时生效，传真发送后在收到对方确认函时生效。任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式，应提前5日书面通知对方。

十一、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方首先应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他条款

1.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效｡本合同一式 伍 份,甲方执 叁 份,乙方执 贰 份，每份具有同等效力｡

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

| 甲方(盖章): 法定代表人： （或）委托代理人： 日期： 年 月 日 | 乙方(盖章): 法定代表人： （或）委托代理人： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |