海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区
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、
第一章 比选公告

项目概况：

海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程项目的潜在供应商应在http://www.hnhggp.com/；http://www.hncq.cn/获取比选文件，并于2025年12月15日10:00（北京时间）前递交参选文件。

一、项目基本情况
1.项目名称：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程；
2.采购方式：公开比选；
3.最高限价（含税）：¥3,597,800.00元，超过最高限价的参选文件将被否决。
4.采购需求：
	序号
	项目名称
	数量
	控制价（元）
	采购需求
	备注

	1
	海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程
	1 
	3,597,800.00
	详见比选文件第三章
	


5.合同履行期限：甲方通知进场之日起90日历天。
二、参选人的资格要求
(一）基础资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照并加盖公章）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）；
6.本项目不接受联合体参与，不允许转包、违法分包；
（二）本项目的特定资格要求
1.本次比选要求参选人须具备独立法人资格和有效的安全生产许可证，同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级（含以上级）资质（或已根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》[建市〔2020〕94号]的规定已换发新证的取得相应资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，参选人拟派项目负责人（项目经理）须具备建筑工程一级注册建造师（含以上级）执业资格且在参选人单位注册且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）（提供资质证书及安全生产许可证的复印件，注册证及2025年5月至今任意一个月在企业缴纳社保的证明复印件加盖公章及无在建承诺书。
2.信誉要求：（1）参选资格没有处于正在被取消、暂停的状态；（2）没有处于被责令停业、财产被接管、破产状态；（3）没有骗取中标（骗取中标是指《招标投标法实施条例》规定的骗取中标且情节严重的行为）或严重违约或重大工程质量问题。（提供承诺函，格式自拟）。（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：参选人是否被列为失信被执行人(中国执行信息公开网查询)、经营异常名录、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体，对属于失信被执行人、经营异常名录、严重失信主体名单和重大税收违法失信主体的参选活动依法予以限制。签订合同前或执行合同中，参选人为失信被执行人、经营异常名录、严重失信主体名单和税收违法黑名单的，比选人依法取消其中选资格或中/终止合同。（提供承诺函加盖公章）
3.建筑业企业参与比选前，应当根据《海南省建筑企业诚信档案手册管理办法》的规定，通过省住房和城乡建设厅网站（http://zjt.hainan.gov.cn/）登录海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台申请《海南省建筑企业诚信档案手册》并按要求填写项目名称、项目地址、拟派驻的项目负责人（项目经理）信息。（加盖参选单位公章）。
三、获取采购文件
1.时间：公告发布之日起至2025年 12月15日10:00
2.方式：在线获取   
3.参选保证金：人民币¥70,000.00元整，参选保证金到账截止日期同参选文件递交截止时间，详见须知前附表。
4.地点（网址）： http://www.hnhggp.com/ ；http://www.hncq.cn/
四、参选文件递交
1.截止时间：2025年12月15日10:00（北京时间）
2.线下递交地点：海南省屯昌县屯城镇大同桥东侧海钢（屯昌）建材科技有限公司 
五、参选文件开启
1.开启时间：2025年12月15日10：00（北京时间）
2.地点：海南省屯昌县屯城镇大同桥东侧海钢（屯昌）建材科技有限公司   
六、公告期限
自本公告发布之日起至2025年12月15日10:00
七、履约担保的要求
1.履约担保金额：中选金额的10%。
2.履约担保形式：银行转账或银行保函或建设工程履约保证保险。
3.履约担保期限： 详见须知前附表。
八、说明事项
本项目采购信息指定发布媒体为：http://www.hnhggp.com/，http://www.hncq.cn/有关本项目比选文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告内容为准，当比选文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。
九、联系信息
单位名称：海钢（屯昌）建材科技有限公司    
单位地址：海南省屯昌县屯城镇大同桥东侧 
联 系 人： 邹先生

联系电话： 13936672313   
第二章 参选人须知

一、参选人须知前附表
	序号
	名称
	内    容    及    要    求

	1
	比选人
	名  称：海钢（屯昌）建材科技有限公司
联系人：邹先生                    
电  话：13936672313         
评选地点： 海南省屯昌县屯城镇大同桥东侧海钢（屯昌）建材科技有限公司三楼会议室

	2
	比选项目名称
	海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程

	3
	项目地点
	海南省屯昌县

	4
	项目概况
	本项目新建钢结构全密闭料仓拟定料仓1个，规划面积为4152平方米（6.22亩），单层建筑，建筑面积为4152平方米，料仓能满足屋顶光伏板载荷要求，为后续建设分布式光伏电站留有余地。

	5
	最高限价
	¥3,597,800.00元，超过最高限价的参选文件将被否决。

	6
	采购需求
	详见第三章采购需求

	7
	资格要求
	1.资质要求：

参选人具备独立法人资格和有效的安全生产许可证，且同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级（含以上级）资质（或已根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》[建市〔2020〕94号]的规定已换发新证的取得相应资质）。

证明材料：营业执照，安全生产许可证，资质证书，在参选文件中提供复印件并加盖公章。

2.项目负责人资格要求：

参选人拟派项目负责人（项目经理）须具备建筑工程专业一级或以上注册建造师执业资格且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。

证明材料：注册执业资格证、身份证和相关证书，在参选文件中提供复印件及本单位缴纳2025年5月至今任意一个月在企业缴纳社保的证明复印件加盖公章及无在建承诺书。

3.项目管理机构关键岗位人员最低配备要求：

项目负责人1名、项目技术负责人1名、施工员（可由技术负责人兼任）1名、安全员1名、质量员1名、劳资专管员1名、资料员1名（可兼任）。

（1）项目负责人的资格要求：具有在本单位注册的建筑工程专业一级（含以上）以上注册建造师执业资格，且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人(项目经理）。
（2）项目技术负责人：具备建筑工程相关专业中级或以上工程师（提供职称证）。

（3）施工员（可由技术负责人兼任）：取得省级或以上住房和城乡建设主管部门或其委托的管理机构颁发的施工员岗位资格证书或电子培训合格证。

（4）安全员：取得省级或以上住房和城乡建设主管部门或其委托的管理机构颁发的安全员岗位资格证书或电子培训合格证或安全生产考核合格证书。

（5）质量员：取得省级或以上住房和城乡建设主管部门或其委托的管理机构颁发的质量员岗位资格证书或电子培训合格证。

（6）劳资专管员：提供身份证及缴纳社保证明材料。

（7）资料员（可兼任）：取得省级或以上住房和城乡建设主管部门或其委托的管理机构颁发的资料员岗位资格证书或电子培训合格证。

证明材料：提供建筑工程相关专业证书复印件加盖公章（注册证书或职称证书或岗位证书或电子培训合格证或身份证）及2025年5月至今任意1个月在本单位缴纳社保证明复印件加盖公章（提供网上打印的社保清单有加盖社保管理单位电子印章即可）。

4.除《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》（琼建管【2021】281号）第五条、第六条情形外，从参选文件提交之日起至比选结束之日，参选文件中承诺的关键岗位人员不得在其他项目中重复使用；已经中选的关键岗位人员不得重复参与其他项目；关键岗位人员不得同时在其他建筑工程项目中任职。参选人须提供承诺函，格式自拟。

5.信誉要求：

（1）投标资格没有处于正在被取消、暂停的状态；

（2）没有处于被责令停业、财产被接管、破产状态；

（3）没有骗取中标（骗取中标是指《招标投标法实施条例》规定的骗取中标且情节严重的行为）或严重违约或重大工程质量问题；
（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：参选人是否被列为失信被执行人(中国执行信息公开网查询)、经营异常名录、严重失信主体名单、重大税收违法失信主体，对属于失信被执行人、经营异常名录、严重失信主体名单和重大税收违法失信主体的投标活动依法予以限制。签订合同前或执行合同中，参选人为失信被执行人、经营异常名录、严重失信主体名单和税收违法黑名单的，比选人依法取消其中选资格或中/终止合同。

6.其他要求：

(1)建筑业企业参与本项目前，应当根据《海南省建筑企业诚信档案手册管理办法》的规定，通过省住房和城乡建设厅网站（http://zjt.hainan.gov.cn/）登录海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台申请《海南省建筑企业诚信档案手册》并按要求填写项目名称、项目地址、拟派驻的项目负责人（项目经理）信息（提供诚信档案手册加盖公章）。

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函加盖公章）。

以上证明材料须在参选文件中体现

	8
	参选保证金
	☑是；保证金金额：人民币¥ 70,000.00  元 

比选保证金形式：支票、汇票、本票、电汇或者金融、担保机 

构出具的保函； 

比选保证金账户： 

户名:海钢（屯昌）建材科技有限公司   
开户行：中国农业银行屯昌支行营业部   
账户：21530001040008911    

递交截止时间：参选文件递交截止时间。

□否；本项目不要求保证金

	9
	报价及费用
	1.本项目应以人民币报价；

2.不论比选结果如何，参选人均应自行承担所有与本次比选有关的全部费用；

	10
	答疑与澄清
	本项目不召开答疑会。

各参选人如认为采购文件有误或有不合理要求的，应当于参选截止时间 2天前以书面形式向比选人提出疑问；比选文件递交时间视澄清情况可适当顺延。

	11
	参选文件份数及装订要求
	正本 1 份，副本 2 份（签字盖章后参选文件正本全本PDF彩色扫描件）。参选文件正副本一起递交。纸质文件胶装成册，不得采用活页装订。

	12
	参选文件封套注明
	1.项目名称：

2.参选人名称：

3.注明正本或副本及“在评选前不得拆封”

（法定代表人或委托授权人签字并加盖单位公章）

	13
	是否退还参选文件
	参选文件一经递交，不予退还。

	14
	中选通知
	在本章规定的比选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果在原比选公告地址公示。

	15
	合同授予
	比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起 10 天内按照比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。

	16
	采购结果公示
	比选结果经比选人确认后3个工作日内发出中选通知书，并在http://www.hnhggp.com/ 发布中选结果公告。

	17
	签订合同时间
	中选通知书发出后10日内。

	18
	付款方式
	详见《采购需求》商务条款。

	19
	参选文件有效期
	90天

	20
	履约保证金
	1.履约担保金额：中选金额的10%。
2.履约担保形式：银行转账或银行保函或建设工程履约保证保险。

3.履约担保期限：保证期为合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止； 保证期满乙方如约履行合同的，甲方在保证期结束之日起30日内退还履约保证金（无息）。

	21
	合同形式
	总价合同


二、总则
1.项目概况详见比选须知前附表。 

2.参选人应自行承担所有与编写和提交参选文件有关的费用,不论比选的结果如何,比选代理机构和比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 

3.比选人不承诺选择最低报价的参选人为中选人。 

4.比选内容：详见参选人须知前附表。 

三、比选文件

（一）比选文件共六章，包括：

第一章 比选公告

第二章 参选人须知

第三章 采购需求

第四章 评审办法和程序

第五章 合同格式

第六章 参选文件格式

（二）参选人应认真阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照比选文件要求提交全部资料或者参选文件没有对比选文件做出实质性响应，该比选有可能被拒绝，其风险应由参选人自行承担。 

（三）比选文件的澄清和修改

1.采购人可以对已发出的比选文件进行必要的澄清、修改，并通过本项目采购信息指定发布媒体发布。澄清、修改的内容可能影响比选文件编制的，将在比选截止时间至少3日前通过本项目采购信息指定发布媒体发布；参选人应自行留意采购人发布的比选文件的澄清、修改。

2.采购人在公告期间根据对比选文件所作的澄清、修改，均构成比选文件的组成部分，对采购人人和参选人起约束作用，当比选文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

3.参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，对份（页）数等方面认真核对，否则由此引起的损失由参选人自己承担。

4.参选人对采购事项、比选文件有疑问的，应在比选截止时间3个工作日前以署名、盖章的形式发送给采购人，采购人将通过本项目采购信息指定发布媒体答复或者发布比选文件的澄清、修改。

四、参选文件

（一）参选文件的编制依据 

1.比选文件； 

2.比选人提供的有关资料； 

3.相关的法律法规。 

（二）参选文件内容 

1.参选函

2.法定代表人身份证明或法定代表人授权书

3.参选报价表

4.资格审查资料

5.商务文件 

6.技术文件 

7.比选文件要求的其他内容及参选人认为必要的其他内容 

（三）参选文件编制说明 

1.比选人在本比选文件中提供了参选文件的相关格式，则参选人编制参选文件时应使用比选人提供的格式（如属表格，可以按同样格式扩展）；没有提供相关格式的，参选人自行编制。 

2.参选文件均应打印或使用不褪色的墨水书写。全套参选文件应无涂改、行间插字或删除，除非上述删改是根据比选人发出的比选文件修改补充文件的指示进行的，或者是参选人造成的必须修改的错误，参选文件修改处须由参选文件签署人签字或盖章。 

3.参选人应在参选文件所有文件资料内容之前编制可方便检索的总目录或索引。 

（四）参选文件的有效期 

1.自参选文件递交截止之日起 90 天内有效。 

2.在原定参选有效期满之前，如果出现特殊情况，比选人可以以书面形式向参选人提出延长参选有效期的要求。参选人须以书面形式予以答复，参选人可以拒绝这种要求而不被没收参选保证金，同意延长参选有效期的参选人不允许修改参选文件，但需相应延长参选保证金的有效期。 

（五）参选保证金
1.参选人在递交参选文件的同时，应按参选人须知前附表规定的金额、担保形式递交参选保证金，并作为其参选文件的组成部分。联合体参选的，其参选保证金由牵头人递交，并应符合参选人须知前附表的规定。
2.参选人不按前款要求提交参选保证金的，评审小组将否决其参选文件。
3.参选保证金的退还

（1）中选通知书发出后5个工作日内退还非中选人的参选保证金。

（2）在书面合同生效后5个工作日内退还中选人的参选保证金。

（3）项目比选不成功或终止比选的，在此后5个工作日内退还参选保证金。

（4）比选活动出现质疑、投诉的，中选候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的参选保证金暂停退还。

（5）退还参选保证金，以转账方式一次性退还至参选保证金的原提交账户。
4.有下列情形之一的，参选保证金将不予退还： 
（1）参选人在规定的参选有效期内撤销或修改其参选文件；
（2）参选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同或未按比选文件规定提交履约担保。
（3）发生本比选文件规定的其他可以不予退还参选保证金的情形。
（六）参选文件的编制要求 
1.参选人比选会议时需提供参选文件份数详见前附表，各胶装装订成册，散页无效。参选人应将所有参选文件封面清楚地标明“正本”或“副本”。参选文件应保证正、副本内容的一致性。 

2.参选文件封面或扉页必须加盖参选人单位公章。填写参选文件时，如有修改，则应在修改处加盖参选人单位公章且由授权代理人签字或盖章。 
3.参选文件应启用密封袋密封，封口处加盖参选人公章，封皮上注明项目名称、参选人名称、注明正本或副本、“在评选前不得拆封”（法定代表人或委托授权人签字并加盖单位公章）。

4.由授权代表签字或盖章的参选文件中须同时提交参选文件签署授权委托书。参选文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则参选文件签署授权委托书无效。
五、比选评审 

（一）比选评审时间和地点 

比选人在参选截止时间和参选人须知前附表规定的地点公开比选。

（二）评审过程中，评审小组如发现参选人或其参选文件有以下情形之一的，应将其参选作否决处理： 

1. 参选文件未按比选文件要求密封的； 

2. 参选文件未按比选文件要求签字或盖章的； 

3.参选文件关键内容不全或字迹模糊辨认不清的； 

4.不符合比选文件中规定的其他实质性要求的。 

（三）评审小组 

评审小组由比选人组建，对参选文件技术部分、商务部分进行评审。 

（四）评审原则 

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 
（五）评审 

评审小组按照评分表规定的方法、评审因素、标准对参选文件进行评审。 
（六）中选方法 

1.比选人应当接受评审小组推荐的中选候选人，不得在评审小组推荐的中选候选人之外确定中选人。 

2.比选人根据评审小组提出的书面评审报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定排名前三名的参选人为中选候选人。

3.排名第一的中选候选人出现以下情形之一，不符合中选条件的，比选人可取消其中选资格，依序确定其他中选候选人为中选人：

（1）收到中选通知书后7日内未确认接受中选结果的；

（2）无正当理由放弃中选的（需提交书面放弃声明，否则视为违约）

（3）因不可抗力提出不能履行合同，未提供有效证明文件的；

（4）不按照比选文件要求提交履约保证金；

（5）被举报或查实存在影响中选结果的违法行为，不符合中选条件的；

（6）未按中选文件要求提交合规资质证明或资质失效的。

当所有中选候选人因上述同样原因均不符合中选条件或不能签订合同的，比选人有权重新组织公开比选或变更采购方式。 

4.中选后不允许分包、转包。 
六、保密 

中选人与比选人签订合同之前，与评审、中选有关的信息不得向其它参选人或与这些程序无关的人员泄漏。无论中选与否，参选人不得泄露参选过程中所了解的与项目相关的信息。 

七、签订合同 

比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起十日内，按照比选文件和中选人的参选文件订立书面合同。

第三章 采购需求

一、项目概况

1.项目名称：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程
2.项目地址：海南省屯昌县屯城镇大同桥东侧海钢（屯昌）建材科技有限公司厂区内。

二、工程内容及规模
工程内容及规模：本项目新建钢结构全密闭料仓拟定料仓1个，规划面积为4152平方米（6.22亩），单层建筑，建筑面积为4152平方米，料仓能满足屋顶光伏板载荷要求，为后续建设分布式光伏电站留有余地。主要建设内容包括料仓钢结构主体框架（含基础）、复合式彩钢屋面板、复合式彩钢墙面板、建筑照明设施施工总承包（具体内容详见工程量清单及图纸）。
四、工期（服务期限/交期）
工期：甲方通知进场之日起90日历天。
五、付款方式及要求
	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	第一次付款
	工程60%施工材料及设备入场并经甲方验收合格，且收到乙方有效增值税专用发票后
	支付合同暂定金额的20%
	

	第二次付款
	工程完成基础施工并经甲方验收合格，且收到乙方有效增值税专用发票后
	支付合同暂定金额的30%
	

	第三次付款
	工程完成主体结构施工并经甲方验收合格，且收到乙方有效增值税专用发票后
	支付合同暂定金额的

20%
	

	第四次付款
	工程竣工经甲方验收合格，甲方委托第三方完成结算审核并出具结算报告，且收到乙方有效增值税专用发票后
	支付至结算审定金额的95%（需扣除已支付的各阶段款项）
	

	第五次付款
	在质保期满两年无遗留质量问题及争议，且收到乙方有效增值税发票后
	无息支付剩余5%的合同实际金额
	


付款前，乙方应先提供与付款金额等额的增值税专用发票，如不提供相应金额增值税专用发票，甲方有权拒绝支付费用。

六、最高限价

本次比选控制价为人民币￥3,597,800.00元元，任何超过最高限价的报价将被认为无效报价，报价应包括完成本项目所涉及的全部费用，包含但不仅限于本项目实施所需的人材机、技术服务、验收、维保、税费等一切成本、利润和费用。
第四章 评分办法

一、评审小组
比选人根据本项目的特点，组织成立评选小组，小组成员为3人（含）以上单数。
二、评审的依据 

本次评审将严格依据国家的相关法律法规和比选文件的规定，对所有参选文件进行公平、公正的评审，在最大限度地满足比选文件实质性要求的前提下，按照比选文件中规定的各项因素进行综合评分，综合得分由高分到低分进行排序，推荐中选供应商候选人。

三、评审标准

1.资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。 

2.详细评审标准：见附表三。
分值构成：总分100分，其中：

	商务部分
	20分

	技术部分
	20分

	报价部分
	60分


四、评审工作程序 

1.评审小组依据法律法规和比选文件的规定对参选人进行资格审查和符合性审查。 

2.评审小组遇到有需要参选人澄清的问题可以书面方式进行质询。 

3.评审小组对资格审查和符合性审查合格的参选文件进行综合比较与评分。 

4.评审小组按对各供应商的响应综合评分总分由高分到低分进行排序，推荐中选供应商候选人。 

5.评审小组完成评选报告。 

五、参选文件的初审 

资格性审查：指依据比选文件的规定，对参选文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。 

符合性审查：依据比选文件的规定，从参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求做出响应。 

六、参选文件的详细评审

只限于对资格审查和符合性审查合格的供应商进行参选文件的详细评审。 

七、详细评审标准 

1.评审方法 

（1）本项目采用综合评分法，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐前三名为中选候选人。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。 

（2）综合评分总分的计算方法：所有评审小组成员评分的算术平均值（保留小数点后两位）。

（3）本项目不保证低价中选。 

（4）评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。 

（5）评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。 

2.评审标准,见后附表。 

八、中选基本条件 

1.参选文件完全响应比选文件中所有的实质性要求； 

2.参选服务性价比对比选人有利； 

3.有良好的执行合同能力。

附表1：资格性审查表
	序号
	评审内容
	评审标准
	审查情况

	1
	基础资格要求
	具有独立承担民事责任的能力
	提供营业执照或其他有效法人资格

证书复印件
	□通过

	
	
	
	未提供或无效
	□拒绝

	2
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制 度 
	提供承诺函
	□通过

	
	
	
	未提供承诺函
	□拒绝

	3
	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金缴纳的 良好记录 
	提供承诺函
	□通过

	
	
	
	未提供承诺函
	□拒绝

	4
	
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能 

力 
	提供承诺函
	□通过

	
	
	
	未提供承诺函
	□拒绝

	5
	
	参加本采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 
	提供承诺函
	□通过

	
	
	
	未提供承诺函
	□拒绝

	6
	本项目的 

特定资格 

要求
	符合比选公告、参选人须知前附表的规定
	按照要求提供证明且符合要求
	□通过

	
	
	
	未提供证明材料
	□拒绝

	7
	信用记录
	未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单
	□通过

	
	
	被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单
	□拒绝


附表2：符合性审查表
	评审内容
	审查情况
	情况说明

	是否按照要求缴纳参选保证金；
	□是   |    □否
	

	是否报价超出本项最高限价；
	□是   |    □否
	

	是否参选有效期不足；
	□是   |    □否
	

	是否响应文件按照比选文件要求签字、盖章；
	□是   |    □否
	

	是否响应履行合同期限要求；
	□是   |    □否
	

	是否参选文件中提供虚假或失实资料；
	□是   |    □否
	

	是否以他人名义提交响应文件、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式 谋取中选、采取可能影响评审公正性的不正当手段；
	□是   |    □否
	

	是否有商务技术实质性偏离或附有采购人不能接受的条件；
	□是   |    □否
	

	是否符合比选文件中规定的其他无效响应条件。
	□是   |    □否
	


附表3：综合评分表
	
	评审内容
	评分标准
	说明

	1
	商务部分（20分）
	人员资历（4分）
	拟派总现场管理技术人员具有住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证的得2分，本项满分2分。

每增加一名以上人员得2分，本项满分2分。
证明材料：参选文件中提供证书复印件及2025年3月至2025年9月在本单位缴纳社保记录的证明复印件加盖公章。 
	

	
	
	类似项目业绩（16分）
	2022年1月1日至今参选人承接过钢结构工程的合同金额不低200万的施工业绩，每提供一个业绩得4分，本项满分16分。证明材料：参选文件中提供施工合同关键页的复印件，时间以合同签订时间为准。
	

	2
	技术部分

（20分）
	（1）项目施工组织方案完善，岗位职责清晰、分工明确，能充分满足工程需要(15-20 分);

（2）项目施工组织方案较完善，岗位职责较清晰、分工较明确，能基本满足工程需要(10-15分);

（3）项目施工组织机构设置不完善，岗位职责不清晰、分工不明不能满足工程需要(0-10分)。
	

	3
	报价得分

（60分）
	有效参选人中最低的报价为评选基准价，其报价分为满分，其他参选人的报价分统一按下列公式计算：参选报价得分=（评选基准价/ 参选报价）×60，按上述公式计算出每个参选单位的参选报价得分，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
	

	4
	合计
	100分
	


第五章 合同条款及格式
海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区

新建项目-料仓工程施工合同
发包人（甲方）：海钢(屯昌)建材科技有限公司  

承包人（乙方）：                 

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程”施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条  工程概况

1.1 工程名称：海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程
1.2 工程地点：海南（屯昌）建材科技有限公司厂区内
1.3 工程立项批准文号：      /                       
1.4 资金来源：企业自筹            
1.5 承包方式：包工包料。
1.6工程概况：具体以设计施工图纸及工程量清单为准。
1.7工程承包范围：主要建设内容包括料仓钢结构主体框架（含基础）、复合式彩钢屋面板、复合式彩钢墙面板、建筑照明设施等（具体以工程量清单和图纸为准）。
1.8发包人对以上承包内容保留有最终的确认权和解释权。

第二条  合同工期

甲方通知进场之日起90日历天。
第三条 质量标准
3.1工程质量必须符合《建设工程质量管理条例》的有关规定以及国家现行有效的建设工程施工质量验收规范和标准的要求，符合合同订立时住房和城乡建设部颁布的最新工程质量验收规范标准、以及应急管理（消防）部门、银保监部门、公安部门规定的标准执行。

3.2 本工程质量应达到国家质量验收评定 合格 标准，且通过甲方组织的竣工验收。

第四条  合同价款


4.1 签约合同价为：中选人的中选价，即含税人民币（大写）      （¥     元），不含税金额人民币：（大写）        （¥      元），税率：        ；

备注：签约合同价为暂定合同金额，包括但不限于涵盖工程实施至验收阶段的全过程各项费用以及相关税费；最终以甲方委托第三方的结算审核为准。

4.2 合同价格形式：  固定总价包干 （见附件 清单报价明细）。
4.3 合同结算价：

合同总价包括按照比选文件完成合同图纸及合同规范要求的合同工程所需的全部费用。已标价工程类清单仅反映合同总价的价格构成，出现工程类清单缺陷的，其价格应视为已包含在合同总价。已标价工程类清单的单价作为合同文件的组成部分，按合同约定应用于进度款支付或工程变更、新增工程等合同价格调整的计价。
4.4 本合同价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、赶工费、安全防护及文明施工、环境保护措施费、场外租地及交通费、运输装卸保管费、场地清理费、保险费、检验费、调试费、税金等各项费用，除本合同另有约定外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税费也已包含在合同价款中，不再额外计取，由乙方向税务等部门缴纳。
合同纳税义务发生时若国家增值税税率发生调整，不含税价款不变，增值税和合同含税价款根据国家税率变动相应调整。                                                                                                                                                           

4.5 价款调整 

本合同价款不因工资、物价、费率/汇率变动或任何政府调价文件而调整；但甲方设计变更或者工程量变化，超合同总价10%以内不做调整，超出10%以上可以据实调整合同价，但调整后的合同结算款项不得超出审定预算10%。
第五条  现场工程师


5.1 甲方派驻的项目负责人：

姓    名：                ；

联系电话：                ；

甲方对项目负责人的授权范围如下： 处理对内、对外一般日常事务，督促施工方按图施工、认真履行职责，履行合同确保工程质量、督促工程进度、控制工程投资，收发相关文件、指令等。无权擅自变更合同价款、调整工期、免除乙方违约责任。

5.2 乙方委派的项目负责人：

姓    名：           ；

身份证号：            ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：      /     ；

安全生产考核合格证书号：        ；

联系电话：             ；

电子信箱：      /      ；

通信地址：      /      ；

乙方对项目负责人的授权范围如下： 对该工程施工的全过程负全面责任。                                           

项目负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目负责人近6个月缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，甲方有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。乙方需更换项目负责人的，应当提前     天书面通知甲方并提供接任项目负责人的相关资料，在取得甲方书面同意后方可更换。未经甲方书面同意，乙方不得更换项目负责人，擅自更换的，按合同总价1%支付违约金，并在3日内更换符合要求的人员。
第六条  甲方义务


6.1 开工前，甲方向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明，并向乙方进行现场交底；甲方负责清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需的水电气等接驳点，并说明使用注意事项，乙方自行承担水电气等费用。
6.2 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，甲方负责向有关部门办理相应审批手续，乙方提供必要的配合。
6.3 负责协调有关部门做好消防手续的办理工作。

6.4 组织乙方单位进行图纸会审和设计确认。

6.5 组织材料验收、施工中间验收、隐蔽记录、单项工程验收。
第七条  乙方义务


7.1 参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定；根据本合同约定完成组织材料采购、制造加工、检测试验、运输、现场保管和工程施工安装。
7.2 严格依照施工规范、安全操作规程以及施工图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。
7.3 遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。做好施工现场保卫和垃圾清理等环保工作，并承担相应费用，处理好由于施工带来的扰民问题及与周边单位及住户的关系。采取有效防尘、降噪措施，确保施工符合环保要求，因环保不达标被行政部门处罚的，由乙方承担全部责任及费用。7.4 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，协助甲方办理施工改造需要办理的消防、规划、建设、城管等开工与竣工验收手续。
7.5 施工中未经甲方书面同意或有关行政主管部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
7.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，并承担相关费用。
7.7 若本工程按照国家规定应当经相关行政主管部门验收的，乙方应负责向行政主管部门报备相关材料，确保在本合同第二条约定的时限内取得行政主管部门验收合格的证明，并提交甲方存档。

7.8 确保合同履行期间，自身施工资质、项目负责人执业资格持续有效，若资质失效，视为根本违约。

7.9 施工中使用的技术、材料不得侵犯第三方知识产权，否则由乙方承担全部侵权责任。

第八条  工程验收

8.1隐蔽工程检查

（1）乙方自检：承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

（2）检查程序：工程隐蔽部位经乙方自检确认具备覆盖条件的，乙方应在共同检查前48小时书面通知甲方检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。甲方应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经甲方检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，乙方才能进行覆盖。经甲方检查质量不合格的，乙方应在甲方指示的时间内完成修复，并由甲方重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。甲方不能按时进行检查的，应在检查前24小时向乙方提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。

（3）重新检查：乙方覆盖工程隐蔽部位后，甲方对质量有疑问的，可要求乙方对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，乙方应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

（4）乙方私自覆盖：乙方未通知甲方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权指示乙方钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由乙方承担。

8.2乙方应当认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方单位依据合同发出的指令施工，随时接受甲方单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分，甲方单位一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方单位的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准，并承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

8.3 竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提供4套完整的竣工资料（包括竣工图）及竣工验收申请报告，甲方收到竣工验收报告后10日内组织有关单位验收。如甲方在约定时间内未能组织验收，甲方需及时通知乙方，双方协商确定验收日期。竣工验收不合格的，甲方有权要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，并重新提交竣工验收申请报告进行验收，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担；经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则甲方可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，乙方应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担；竣工验收合格的，甲方在验收合格后14日内向乙方签发工程接收证书，乙方应按要求清理现场并将本工程交付给甲方。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

8.4 合同当事人应当在颁发工程接收证书后7日内完成工程的移交。乙方无正当理由不移交工程的，乙方应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并按照第16.6条承担违约责任。

8.5 乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任，并按照本合同附件《工程质量保修书》执行。

第九条 设计变更

9.1 施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，甲方应在变更前 5 日向乙方发出书面变更通知。乙方按通知进行变更，并在 3 日内按照约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料。

9.2 本工程因设计变更可以下列方法调整合同价款：                                  

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方按照合理的成本与利润构成的原则提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

9.3 变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，双方均可要求调整合同工期，由双方参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
第十条 合同价款的支付与结算

10.1 本合同价款按照国家有关建设工程计价规定计算造价，并按实际工程量和本合同的约定进行调整和竣工结算；工程结算编制标准为：本省（自治区、直辖市）工程造价主管机构颁布的最新建设工程预算定额及其有关文件。
10.2 付款方式为按工程进度分阶段支付，具体分为以下几个阶段：
（1）第一阶段付款：工程60%施工材料及设备入场并经甲方验收合格，且收到乙方有效增值税专用发票后，支付合同暂定金额的20%；
（2）第二阶段付款：工程完成基础施工并经甲方验收合格，且收到乙方有效增值税专用发票后，支付合同暂定金额的30%；
（3）第三阶段付款：工程完成主体结构施工并经甲方验收合格，且收到乙方有效增值税专用发票后，支付合同暂定金额的20%；

（4）第四阶段付款：工程竣工经甲方验收合格，甲方委托第三方完成结算审核并出具结算报告，且收到乙方有效增值税专用发票后，甲方向乙方支付至结算审定金额的95%（需扣除已支付的各阶段款项）；
（5）第五阶段付款：在质保期满两年无遗留质量问题及争议，且收到乙方有效增值税发票后，甲方无息支付剩余5%的合同实际金额。
10.3支付时限：乙方应在满足上述合同支付款条件时向甲方申请支付合同款项并附送证明材料（合同、工程进度预算书、验收合格单、工程结算批复、使用单位质保期满无遗留质量问题的意见、增值税专用发票等），甲方在收到申请资料经审核无误后10个工作日内支付相应款项。如遇甲方财务封账期间支付款日期顺延，但最迟不会超过下个月20日前支付。

10.4 工程价款支付的其他要求：

（1）审计结果需经甲乙双方确认，乙方无正当理由拒绝确认的，视为认可审计结果。若审定金额小于乙方已收取合同进度款的数额，后续进度款甲方不再支付，且乙方须退还已收取款项与审定金额差额部分。

（2）合同纳税义务发生时若国家增值税税率发生调整，不含税价款不变，增值税和合同含税价款根据国家税率变动相应调整。

10.5 乙方应在甲方支付各期工程款前10个工作日内，向甲方提供符合国家规定和甲方要求的正式发票，付至实际结算金额95%时，乙方应开具剩余金额增值税专用发票；乙方开具的增值税专用发票价税合计金额应与甲方实际支付的价税合计款项相一致，发票类型为：(增值税专用发票/(增值税普通发票。若乙方提供发票时间迟延或者发票存在瑕疵，甲方付款时间相应顺延且无需承担相应责任。
10.6 因乙方原因造成增值税专用发票无法认证抵扣、发票监控异常而造成损失的，所有法律责任均由乙方自行承担，并按 500元/次 支付违约金；若因此给甲方造成损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。

10.7整个工程竣工验收合格后，乙方应在工程竣工验收之日起10日内提出工程结算报告并将该工程所有图纸及相关资料送交甲方；甲方自收到上述资料后 15 日内审查完毕，审查无误后办理工程结算。双方约定：工程结算报第三方审计，实际工程结算造价以审计为准。第三方审查后送甲乙双方确认核对，甲乙双方收到确认材料之日起 10日内给以确认或提出异议，到期没有提出异议，视为同意。第三方审查完成后办理工程结算批复。
10.8 账户信息：

10.8.1 甲方开票信息：

公司名称：海钢(屯昌)建材科技有限公司  
统一社会信用代码：91469026573076272G    
税务登记地址：海南省屯昌县屯城镇大同桥东侧

电话号码：0898-67888690   
开户银行：中国农业银行屯昌支行营业部
开户账号：21530001040008911     
10.8.2 乙方收款信息：

公司名称： 
统一社会信用代码： 
税务登记地址：  
电话号码： 

开户银行：  
开户账号：
第十一条 工程材料和设备供应

11.1 双方选择以下材料供应方式：

工程主材由乙方选样报送甲方确认，每种规格主材选样不少于3种，对报送样品不符合要求时，甲方有权要求乙方重新选样或组织市场调查选样。

11.2 乙方负责采购材料的，乙方应严格按照甲方确认的供应商和品牌、规格选用相应的主材，否则，甲方有权不结算相应的主材价款，乙方应另行采购符合要求的主材，并自行承担相关费用和损失。非甲方集中采购和确认价格的主要材料，依据当地材料价格信息及市场行情，经甲方与乙方共同考察品牌、质量、规格和价格后双方书面认定。凡乙方采购的材料不符合质量要求、规格有差异或检验不合格的，应禁止使用；若乙方擅自使用，乙方除免费更换符合质量要求、规格的材料外，由此造成的返工费用等各项费用和工期延误由乙方自行承担，同时甲方有权要求乙方支付 500元/次 违约金，若违约金的支付不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。 

11.3 乙方应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。因乙方原因发生工程、材料、工程设备丢失毁损的，由乙方负责修复、更换或赔偿，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方承担，不合格的不得使用。
11.4 乙方所有材料必须提供产品合格证等有关材料，并不得向甲方计取采购保管运输等任何费用。甲方有权随时要求乙方提供现场用的材料和设备相应的产品合格证、保修证书等以供甲方核对，如乙方无法提供，甲方有权拒绝使用乙方提供的材料。如该批材料和设备已使用，甲方有权要求乙方拆除并更换材料和设备，由此造成的返工费用、工期延误以及对甲方造成的损失均由乙方全部承担。

11.5 其它材料约定：工程用水泥和混凝土一律由甲方按市场价格提供。  
第十二条 安全生产

12.1 乙方应保证自身及实施本合同的乙方工作人员具备履行本合同所需的合法有效的资质并保证人证合一，且在工程施工期间持续有效。如果因为乙方或乙方工作人员缺乏相应资质或者资质存在瑕疵，受到行政主管部门处罚或者引起其他法律责任的，全部责任由乙方自行承担。

12.2 乙方承诺自身具备国家和地方政府规定的安全生产的资格/条件，并严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑安装工人安全操作规程》《建设工程质量管理条例》和其它相关之法律、法规、规定和技术规范、标准以及甲方消防安全管理规定。乙方应当建立健全安全生产责任制，落实安全生产保障、安全生产检查与事故隐患排查、安全生产教育培训、安全生产信息报告等制度，强化员工安全生产知识与技能的培训、教育，使其具备与本岗位相适应的安全生产知识和处置技能。依法为从业人员办理工伤社会保险，并承担工伤保险责任和安全生产事故损害赔偿责任。若甲方由此被主张承担赔偿责任或者法律责任，乙方应当无条件给予赔偿。
12.3 乙方应根据有关法律、法规和政府主管部门的要求，制定安全生产应急救援方案，保证一旦出现任何安全生产事故，能立即保护好现场，抢救任何伤员，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大，并立即向甲方报告和以事故报告的形式向有关政府部门或管理机构报告。

12.4 乙方应保证在该工程施工过程中以及质量保修期间双方和第三方的人、财、物的安全，如在施工过程中及质量保修期间发生任何安全责任事故，造成乙方自身人员、甲方人员以及第三方人员伤亡和财产损失的，均由乙方完全负责，并向受损方赔偿由此造成的所有损失；若甲方因此先行承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿，乙方应予以无条件赔偿。若乙方发生安全生产责任事故，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付 合同造价5% 违约金。

12.5 本合同项下的工程竣工结束后的任何时间，因本合同所述施工项目造成甲方或第三方人身财产损害的，若属乙方提供的材料缺陷、施工缺陷、维修缺陷等乙方原因所致，乙方应负责赔偿由此给甲方或第三方造成的所有损失。

第十三条 环境保护

13.1 乙方应当采用节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案、建筑和装修材料、建筑构配件及设备；乙方应使用符合国家室内污染标准的合格材料，如施工后室内空气污染指标超过国家规定标准的，视为工程质量达不到约定标准，乙方应按照本合同第16.5条承担违约责任。

13.2 乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场整洁，物料堆放整齐，做到工完场清（整个试验区内不允许倾倒垃圾）。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。若乙方未达安全文明施工要求，乙方向甲方支付 5000元/次违约金，甲方有权从未付工程款中扣除。

13.3 乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施；在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境，符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准；对施工作业过程中可能引起的扬尘（大气）、水、噪声以及固体废物污染采取具体可行的防范措施；乙方应当承担因此引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担，且乙方每违约一次，应向甲方支付5000元违约金。

第十四条 转包和分包

14.1 本工程不得转包，乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。乙方不得进行分包，确需分包的，必须事先取得甲方的书面同意，同时乙方必须选择具备相应资质和能力的分包单位，工程分包不减轻或免除乙方的责任和义务，乙方和分包人就分包工程向甲方承担连带责任。
14.2 乙方违反第14.1条约定的，应当向甲方支付合同造价5%违约金，甲方并有权解除合同，乙方承担由此引起的一切责任及给甲方造成的全部损失；由于乙方违反第14.1条约定对甲方造成损失，违约金不足弥补损失的，甲方保留继续追偿的权利。

第十五条 保修

15.1 工程保修
15.1.1 工程保修期从整个工程竣工验收合格之日起算；工程保修期为： 二年 。

15.1.2 在保修期内如发生质量问题或故障，乙方应负责维修，并承担鉴定、修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；如乙方不维修也不承担费用，甲方可从保修金中扣除，费用超出保修金额的，甲方可向乙方进行索赔。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。甲方有权要求乙方延长保修期。

15.1.3 保修期外乙方仍应提供有偿维修服务，乙方比照市场价格给予 适当 优惠。

15.2 乙方的工程质量责任详见附件《工程质量保修书》。
第十六条 违约责任

16.1 自本合同生效之日起，除法定或本合同约定的合同解除情形外，任何一方不可单方解除合同，否则单方解除合同方需按合同暂定金额的10%向对方支付违约金。
16.2 在乙方完全履行合同义务的前提下，甲方无故逾期付款的，每逾期1日，以应付价款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付逾期违约金，但逾期违约金不超过应付款的0.5%。逾期超过 90 日的，乙方有权解除本合同，但乙方自身原因导致的除外。 

16.3 由于乙方原因导致逾期竣工，每逾期1天，乙方应按签约合同价的万分之五向甲方支付违约金；若乙方逾期竣工达15天的，或者在施工期间，因乙方原因施工进度缓慢，经督促仍没有明显改善，实际进度对比计划进度拖延日期达到15天的，甲方有权选择下列任何一种方式：（1）继续履行合同，乙方支付违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务和赔偿甲方损失的责任；（2）解除合同，乙方除退还甲方已付工程款本息外（利息按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算），还须向甲方支付 合同造价5% 违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应继续赔偿，包括但不限于甲方再次比选支出的全部费用。

16.4 未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故的，由乙方负责处理并承担全部损失，包括但不限于罚款。

16.5 工程质量达不到合同约定标准的，或在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，乙方应无偿返工或继续施工修复直至达到合同约定质量标准，并承担返工产生的所有费用，若造成逾期竣工的，还应按照16.3条承担逾期竣工的违约责任。

16.6 乙方占有、留置本合同项下工程，未按照甲方要求向甲方进行移交的，乙方应向甲方支付 10000元/天违约金，若乙方未在甲方指定的期限内改正违约行为的，甲方有权解除合同并向乙方索赔，合同解除不免除乙方向甲方移交工程的义务和工程质量保修责任。

16.7 甲方按照本合同约定解除合同的，应提前3日书面通知乙方；乙方除承担相应违约责任外，还应退还甲方已经支付的、但尚未完工部分工程的工程款，以及已经完工但未经甲方验收合格的该部分工程的工程款，并应在甲方通知后 10 日内与甲方办理工程移交手续，并从施工现场撤离设备和材料，清理场地，否则，甲方有权自行或委托第三方进行清理，清理费用由乙方承担，若由此导致乙方设备或者材料损毁、灭失等责任均由乙方自行承担。合同解除后，因继续完成工程的需要，甲方有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件，相应费用由乙方承担。甲方继续使用的行为不免除或减轻乙方应承担的违约责任。

解除合同时，尚未完工、以及已经完工但未经甲方验收合格的该部分工程的工程款，由甲方委托第三方造价公司界定并通知乙方参与，如乙方不按通知时间参与或不配合界定时，甲方及第三方造价公司有权单方面进行界定。
16.8 本合同约定乙方应承担的违约金、赔偿金及其他各项费用，甲方有权从未付工程款及保修金中直接扣除，不足部分向乙方继续索赔。本合同约定乙方承担赔偿责任的，赔偿范围包括甲方受到的直接损失、间接损失、商誉损失等，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、证据或财产保全费、执行费、罚款以及与之相关的鉴定费、调查费、评估费、拍卖费、差旅费等费用。

16.9 本合同约定乙方应承担的违约金、赔偿金及其他各项费用，甲方有权从未付工程款及保修金中直接扣除，不足部分向乙方继续索赔。本合同约定乙方承担赔偿责任的，赔偿范围包括甲方受到的直接损失、间接损失、商誉损失等，包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、证据或财产保全费、执行费、罚款以及与之相关的鉴定费、调查费、评估费、拍卖费、差旅费等费用。

16.10 不论双方因任何事项而发生纠纷时，若乙方或乙方的管理人员或施工队负责人带领、指使、教唆、怂恿工人或其他人员围攻、殴打、谩骂甲方人员、或围困甲方办公场所、工地，妨碍、影响了甲方的正常工作、经营秩序的，或因本工程民工工资问题到有关部门上访的，一旦这种情况出现时，乙方除应立即阻止外，每次乙方均应向甲方支付2万元/次违约金。

16.11 施工过程产生的所有垃圾乙方负责当日收走，整个试验区内不允许倾倒垃圾，一经发现视情节处以5000元-10000元/次经济处罚；竣工验收合格后2天内乙方应当完成全部材料、设备的退场、清场工作，甲方现场安全文明施工检查，如发现不合格，将对乙方进行1000元/次经济处罚，甲方有权直接从合同款项中扣除。

16.12 工程安全及质量发生一般事故（经济损失50000元以下）对该乙方处以2000-5000元罚款；工程安全及质量发生严重事故的（经济损失5-10万元）对该乙方处以10000-50000元的罚款；工程安全及质量如发生重大事故（经济损失10万元以上）对该乙方处以5-10万元的罚款，并追究相关责任人的法律责任。

16.13 履约保证金
签订合同后，乙方应按照中选合同总金额的10%作为履约保证金交付给甲方；保证期为合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止； 保证期满乙方如约履行合同的，甲方在保证期结束之日起30日内退还履约保证金（无息）。
第十七条  合同变更和解除

17.1 本合同的任何修改、变更应经合同双方另行协商，并就修改、变更事项共同签署书面协议后方可生效。

17.2 除本合同另有约定外，本合同在下列情况下解除：（1）经双方当事人协商一致解除；（2）因不可抗力，造成本合同无法履行。

17.3 按照本条约定解除合同的，提出解除合同的一方应当以书面形式通知另一方，通知在到达另一方时生效。

17.4 本合同被解除后，不影响守约方要求违约方支付违约金和赔偿损失的权利。

第十八条 反商业贿赂

18.1 双方应当严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》以及国家主管部门关于禁止商业贿赂的有关规定，杜绝商业贿赂和其他不正当竞争行为，任何一方不得为对方相关人员提供合同约定之外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他利益等。在本合同履行过程中，乙方不得签订虚假合同（包括但不限于补充协议和订单）、虚开发票或其他财务凭证、协助虚列成本费用套取资金、进行商业贿赂或类似违法违规不当行为。一经发现此类行为，甲方有权：（1）解除部分或全部合同（包括合同项下订单），并要求乙方赔偿全部损失；（2）将乙方纳入甲方供应商“黑名单”统一管理，视其不当行为对企业权益的损害程度，对乙方实施全面业务禁入措施，在一定年限内或者永久不得参与甲方及其各级机构的招投标等经济业务往来。

18.2 任何一方遇到对方相关人员索取商业贿赂及其不正当利益的，应将有关情况及时通报对方，收到通报的一方应当进行调查核实并作出相应的处理。

第十九条 解释合同文件的优先顺序

19.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同正文及附件。合同附件如与合同正文约定不一致时，以合同正文为准。乙方参选文件内容与本合同约定不一致时，若乙方参选承诺高于本合同约定的，以乙方参选文件内容为准；若乙方参选承诺低于本合同约定的，以本合同约定为准。
（2）中选通知书。

（3）技术标准和要求。

（4）图纸。

（5）已标价工程量清单或预算书。

（6）参选函及其附录。

（7）           /             。

19.2 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

19.3 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

第二十条 不可抗力

20.1 合同所称的不可抗力指订立本合同时无法预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、游行示威、罢工、政府法令以及因世卫组织或国家卫健委宣布的大流行病或其他烈性传染疾病导致的封锁等。

20.2 发生不可抗力后合同中止履行，双方互不追究违约责任，待不可抗力消失后由双方协商本合同的履行情况。遭受不可抗力的一方应在具备通讯条件后1日内通知另一方，并提供公证机关出具的不可抗力存在的证明文件。

第二十一条 通知与送达

21.1 合同双方同意，与本合同有关的任何通知，以书面方式送达方为有效。书面形式包括但不限于：快递、电子邮件。上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人收到该通知之日；以电子邮件发出的，在电子邮件成功发出之后即为送达。

21.2 通知送达下列地点或发至下列电子信箱视为有效送达。如任何一方的地址有变更时，需在变更前3日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

甲方：
联系人姓名： 

联系电话： 
通讯地址：海南省屯昌县屯城镇大同桥东侧海钢（屯昌）建材科技有限公司
Email： 
乙方：

联系人姓名： 
联系电话： 
通讯地址： 
Email：/

第二十二条 争议解决

本合同未尽事宜或双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决，当协商解决不成时，选择下列第（2）种方式解决： 

（1）将争议提交海南国际仲裁院仲裁； 

（2）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
第二十三条 附则

23.1 本合同自双方法定代表人/负责人或者委托代理人签名，并加盖双方单位公章或者合同专用章之日起生效，至双方全部权利义务（包括本合同服务期限内双方签订的所有订单）履行完毕之日止。

23.2 本合同的附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同附件包括：___详见附件_______。

23.3 本合同一式  捌 份，甲方执  肆 份，乙方  肆 份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：        法定代表人/授权代表（签字）：

签订日期：     年   月   日          签订日期：     年   月   日

附件一：工程质量保修书

工程质量保修书

发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　

根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》以及有关规定，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。

第一条  工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：      本工程承包范围内的全部工程内容       。

第二条  质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．主体工程为 2 年；

2．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

3．其他项目保修期限约定如下：    有国家规定的，按国家规定执行，无规定的保修期均为2年             。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

质量保修期终止后，如双方无争议，甲方应退还剩余的保修金（不计利息）。

第三条  质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日  24  小时内到达工程现场进行维修。发生事故需紧急抢修的，乙方在接到抢修通知后，应当立即到达事故现场抢修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以自行维修或委托他人修理，维修费用由乙方承担，甲方有权从保修金中相应扣除，同时甲方有权要求乙方支付      1000元        违约金。

2.发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，否则，按照本条第1款约定执行。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

5.如在保修期内乙方拒绝维修或同一质量问题一年内发生  3 次以上（含次）的质量返修，甲方将全部扣除乙方工程结算总价款  3  % 的保修金。因乙方逾期履行维修服务致使甲方或第三方遭受损失的，乙方还应赔偿甲方或第三方的全部损失。

第四条  保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第五条  双方约定的其他工程质量保修事项：         /           
工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：
法定代表人/负责人：                    法定代表人/负责人：

委 托 代 理 人：                       委 托 代 理 人：
日期：                                 日期：

第六章 参选文件格式

（格式仅供参考）

海钢(屯昌)建材科技有限公司厂区新建项目-料仓工程采购

参选文件

参     选     人（盖章）：              

法定代表或授权人(签字或盖章)：            

编   制   日  期：    年     月     日

一、参选函（格式） 

致：                 (比选人名称） 
1.我们收到并研究了贵方的比选文件，愿意按比选文件规定的工作内容承担               项目 所需的工程建设工作，严格执行承诺的义务。 
2.我们的中选后价格承诺：我们的中选后价格承诺：参选报价包含本次参选工程及服务内容的一切费用。 
3.我们承诺本参选函以及参选文件的其他部分作为我们参选的组成部分。 
4.如果我方中选，我们保证按比选文件和承诺报价书的要求和贵方签订合同（协议），按参选文件的承诺安排专业人员实施服务。我方将履行比选文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成工作。 
5.我们理解最低价格不是中选的必要条件。 
6.我方同意所递交的参选文件在参选须知中所规定的参选有效期内有效，在此期间内我方的参选如可能中选，我方将受此约束。 
7.除非另外达成协议并生效，你方的比选文件、中选通知书和本参选文件将构成约束我们双方的合同。 
8.我方承诺：我方所提交的所有资料是真实的，如有虚假，我方理解贵单位拒绝参选文件的权利。 
参选人（盖章）：       

法人代表或授权代表（签字或盖章）：    

日期： 年 月  日
二、参选报价一览表

项目名称：            

	序号
	填报明细
	内容

	1
	参选报价（含税总价）
	大写：         ；¥         （元）

税率：    

	2
	参选保证金
（有/无）
	70000.00元

	3
	履约期限
	90日历天

	4
	参选有效期
	90天


参选人（盖章）：       

法人代表或授权代表（签字或盖章）：    

日期： 年 月 日
三、法定代表人身份证明

参选人名称：            
姓名：       性别：      年龄：      职务：      系               （参选人全称）的法定代表人。

特此证明。

参选人名称：            （单位公章）

法定代表或授权代表：             （签字）

时间：    年   月   日

四、法定代表人授权委托书

                      （比选人）：

本人(姓名)系(参选人)的法定代表人，现委托   (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目我方参选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权书签字之日起至递交参选文件有效期截止期间。

代理人无转委托权。

附：有效的法定代表人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件

	法定代表人：(签字)
	被授权代理人：(签字)

	
	

	身份证号码：
	身份证号码：

	
	

	身份证复印件：
	身份证复印件：


参选人：           （盖单位公章）

法定代表或授权代表：             （签字）

时间：    年   月   日

五、分项报价表

（请将已标价清单附在此处）

参选人：           （盖单位公章）

法定代表或授权代表：             （签字）

时间：    年   月   日

六、需求偏离表（格式）

项目名称：

	序号
	名称
	比选文件条款号
	比选要求
	参选响应
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


七、企业资质证明文件 

根据本项目的资格条件编写
八、参选单位基本情况表（格式） 

	参选人名称
	

	统一社会信用代码
	
	类型
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	电话
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	参选人须知要求参选人需具有的各类资质证书 
	类型：       等级：         证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	参选人关联企业情 

况（包括但不限于 

与参选人法定代表 

人（单位负责人） 

为同一人或者存在 

控股、管理关系的 

不同单位） 
	


九、商务文件 

商务文件应包括但不限于：评审办法中的评审因素。
十、技术文件 

技术文件应包括但不限于：评审办法中的评审因素。 

十一、比选文件要求的其他内容及参选人认为必要的其他内容 

（如参选保证金等）

正本或副本





法定代表人身份证复印件：











正面                                           反面










